ZHILENS / PRD

# 知鉴 PRD

Product Requirements Document · v0.1

| 状态 | BUILD-READY · P0 数据 Gate 待实测 |
| --- | --- |
| 产品 | 知鉴 / ZhiLens |
| 主入口 | 知乎 Question 页「按我的情况看」 |
| MVP | 3 席 Reading Set + Evidence + 条件修改闭环 |
| 日期 | 2026-08-17 |

PRD 目标 把已经冻结的产品决策转成可开发、可测试、可演示的需求。本文不重复赛题分析长推导；需要改方向时回看 Product Anchor。

# 1. 背景与问题

知乎的复杂多回答问题中，真人回答往往建立在不同的时间、经历、目标与约束上。通用 LLM 容易把这些条件差异压缩成“视情况而定”的平均答案；传统高赞 / 相关性排序又不能直接告诉用户“哪段经验与我当前处境可比较”。

要解决的用户问题 用户不是缺回答，而是缺一个低成本的方法去判断：哪些真人经验值得自己现在先读；哪些条件相同；哪些不同；哪些根本不知道。

# 2. 用户与场景

| 层级 | 定义 | MVP 例子 |
| --- | --- | --- |
| 比赛楔子 | 学生 / 毕业 3 年内职场新人 | 读研还是工作、大厂还是创业公司、是否转 AI、第一份 Offer 怎么选。 |
| 产品范围 | 高经验依赖型问题读者 | 答案明显依赖回答者当时处境与亲历，而非单一事实。 |
| 不覆盖 | 事实型 / 教程型明确问题 | 例如“如何安装 Python”“北京到上海高铁多久”。 |

## 2.1 核心 JTBD

当我面对一个没有标准答案、但回答很多的问题时，我想快速知道“大家真正在哪些现实条件上分叉”，而不是再读一段平均总结。

当我决定先读哪些回答时，我想知道这段经验和我的情况哪里相同、哪里不同、哪些信息未知。

当我已经形成倾向时，我仍希望看到一个相似处境下的反向选择，避免被个性化系统封闭。

当 AI 对真人内容做结构化判断时，我希望能点回原文，确认它凭什么这么说。

# 3. 产品目标、非目标与成功标准

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 G1 | 30 秒内让新用户理解：为什么这些回答并非真正回答同一种处境。 |
| 目标 G2 | 把“几十篇相关回答”压缩为 3 张角色互补的阅读卡，而不是 1 个生成式结论。 |
| 目标 G3 | 每个关键结构化判断都可以回到原文 Evidence；缺失信息明确显示 Unknown。 |
| 目标 G4 | 用户改变一个关键条件后，Reading Set 产生真实、可解释的变化。 |
| 非目标 N1 | 不做最终人生建议、胜率预测、适用度百分比。 |
| 非目标 N2 | 不做长期用户画像、人格推断、MBTI 式标签。 |
| 非目标 N3 | 不替代知乎默认排序，不做整个列表的个性化重排。 |
| 非目标 N4 | 不做 Chat、Agent 社交、大知识图谱、自动私信/发布。 |

## 3.1 MVP 成功标准

首次体验用户能说出“三张卡为什么不是 Top 3，而是三种不同阅读角色”。

Golden Demo 中，修改“工程开发 -> 算法/研究”后至少 1 个 Reading Slot 发生变化，并有可解释原因。

Evidence-backed Explanation Rate = 100%：所有“为什么这么说”均能回原文片段。

Evidence Precision 验收目标 >= 95%；Hallucinated Fact Rate 接近 0；Contrast Precision@3 验收目标 >= 0.8。

# 4. 信息架构与 6 步黄金路径

1. Question 页面 2. 点击「按我的情况看」 3. Lens Panel：大家真正分歧在哪？ 4. 用户确认 2-4 个当前条件 5. Reading Set：三席真人内容 6. 原回答阅读提示 / 修改条件后更新 Reading Set

| 步骤 | 用户看到 | 系统行为 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常 Question + 入口按钮 | 加载现有问题与内容候选 | 用户不点 Lens，保持默认阅读 |
| 2 | 分析进行中 | 资格审查 + 经验结构化 + Contrast Discovery | 数据不足则进入弃权态 |
| 3 | 2-4 个分歧条件 +「为什么」 | 输出 DiscussionLens；每个条件绑定 evidence | 用户可拒绝某条件 |
| 4 | 你的情况 | 形成 CurrentDecisionContext，仅当前 Question 有效 | 用户可跳过未知项 |
| 5 | 三席 Reading Set | 规则比较 + 角色式检索 | 没有反例允许空席 |
| 6 | 原回答 + 阅读提示 | 突出 Evidence；条件改变后重算集合 | 用户返回默认排序或关闭 Lens |

# 5. 功能需求总表

| ID | 优先 | 模块 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | P0 | Question 入口 | 在 Question 页提供「按我的情况看」入口；默认阅读不受影响。 | 未点击时与普通 Question 阅读无冲突。 |
| F-002 | P0 | Lens 分析 | 对候选内容进行资格审查、Experience/Outcome/Reflection/Analysis 分类。 | 无足够文本时不得继续生成条件。 |
| F-003 | P0 | Evidence 抽取 | 任何 Context Fact / Decision / Outcome 必须绑定原文 Span。 | 无 evidence 的字段只能为 Unknown。 |
| F-004 | P0 | 分歧条件 | 输出 2-4 个 Contrast Dimensions；来自当前讨论，不得凭常识列因素。 | 每项均可展开“为什么这么说”。 |
| F-005 | P0 | 用户条件 | 每个问题只询问本次 DiscussionLens 里的维度；允许“不确定/都不是/不重要”。 | 不出现通用画像表。 |
| F-006 | P0 | 三席集合 | 分别产生：可比较经验、相似处境另一种选择、经典视角。 | 不得按统一分数直接 Top 3。 |
| F-007 | P0 | Same/Diff/Unknown | 每张经验卡展示与当前用户明确相同、不同、未知的条件。 | 不显示适用度百分比。 |
| F-008 | P0 | 原文回溯 | 卡片和阅读提示中的关键结构可展开原文 Evidence。 | Evidence 与 source_id/URL 一一对应。 |
| F-009 | P0 | 条件修改 | 用户改变一个条件后重新计算 Reading Set，并解释发生变化的结构原因。 | 不生成新的最终建议。 |
| F-010 | P0 | 弃权状态 | 支持 Insufficient Text / No Reliable Dimension / No Comparable / No Counterexample。 | 失败时说不知道，不补全。 |
| F-011 | P0 | 缓存 | 缓存官方搜索结果、抽取结构与 Question-level Lens。 | 避免重复调用与赛事 API 超额。 |
| F-012 | P1 | 精选评论 | 若数据可得，将精选评论作为 Counter-experience / Temporal Correction 候选。 | 不依赖此能力完成 MVP。 |
| F-013 | P1 | 第二问题 | 支持至少 2 个额外 Question 证明机制可泛化。 | Golden Demo 仍只打磨一个。 |
| F-014 | P1 | Debug 面板 | 开发模式展示 source/evidence、内部 contrast 指标与选择路径。 | 生产演示默认隐藏。 |

# 6. Lens Panel 详细需求

## 6.1 状态

| 状态 | UI | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 「按我的情况看」 | 不预加载个人画像。 |
| Analyzing | 轻量进度：正在区分经验 / 找分歧 / 组织阅读 | 可以渐进显示；禁止生成“AI 建议”。 |
| Ready | 2-4 个分歧条件 | 默认优先 3 个；每个条件可查看依据。 |
| Insufficient | 当前讨论不足以形成可靠透镜 | 允许回到默认排序，不强行给三项。 |

## 6.2 Contrast Dimension 卡

字段：label、可选值、简短解释、“为什么这么说”、supporting_sources。

文案使用“当前这组讨论中…”“可能是分界”，避免“决定因素”“因果”。

最多显示 4 个；若候选多于 4，按 Eligibility -> Contrast -> Coverage -> Evidence -> Dedup 排序。

用户可选“不确定”“都不是”“这个条件对我不重要”。

# 7. Reading Set 详细需求

| 席位 | 资格 | 必须展示 | 空席规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 和你很像的经历 | 有 EXPERIENCE；Same 较多；关键 Different 少；Evidence 完整 | 作者/时间/选择、Same/Diff/Unknown、为什么先看、原文依据 | 无可比较经验则显示缺口，不拿泛泛观点凑位 |
| B 相似处境，另一种选择 | 与 A/用户条件可比较，但 Decision/Recommendation 不同 | 相同处境、关键差异、另一种选择、可能的分界、原文依据 | 无可靠反向经验允许空席 |
| C 值得看的经典回答 | 公共质量信号高；可为 ANALYSIS/高质量回答；不要求条件接近 | 为什么值得读、为什么不能直接照搬、作者/时间/质量信号 | 始终保留公共质量坐标；若 API 无质量信号，按固定 Golden Fixture 降级 |

核心约束 Reading Set 是“Minimum Sufficient Reading Set”，不是 Top 3。三个席位目标不同，不能共享一个总分公式。

# 8. 原回答阅读提示与 Evidence

原文仍是视觉主体；AI 层只提供“为什么先看这篇”的轻量阅读说明书。

阅读提示默认显示 2-4 条 Same / Different / Unknown；点击任一条跳转或展开对应原文 Span。

Renderer 采用 Closed-world：只能使用 SourceDocument、Extracted Evidence、CurrentDecisionContext、ComparisonResult。

不得把原回答长篇重写成 AI 摘要；不得把 AI 摘要置于原文之前并替代阅读。

# 9. 异常、Unknown 与弃权状态

| 代码 | 触发 | 用户文案 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-DATA-001 | 搜索只有短摘要 / 无足够正文 | 当前内容不足以可靠判断经验条件。 | 停止结构化；记录 Gate 失败；提供默认阅读。 |
| E-LENS-001 | 没有可靠 Contrast Dimension | 当前讨论暂时不足以形成可靠的“按我的情况看”。 | 不生成伪条件。 |
| E-COMP-001 | 无可比较 Experience | 没有找到公开条件与你足够可比较的亲历内容。 | 保留经典视角；不凑卡。 |
| E-COUNTER-001 | 无反向经验 | 没有找到条件足够接近、但走另一条路的可靠经验。 | B 席空置，不制造对立。 |
| E-RATE-001 | 官方接口限流 | 数据暂时不可用，请稍后再试。 | 优先读缓存；不可用时 graceful fallback。 |
| E-USER-001 | 用户自定义条件无覆盖 | 当前找到的经验很少明确讨论这个条件。 | 标记 coverage insufficient，不让 LLM 用常识补。 |

# 10. 数据入口与 P0 Gate

P0 数据门 开发第一阶段必须实测官方赛事 Skill / Search API：返回文本是否足以做 evidence-backed extraction；能否定位 Answer / Question；是否存在进一步读取完整内容的官方能力。

| 模式 | 用途 | 允许性 |
| --- | --- | --- |
| QuestionAdapter | 若官方能力支持 Question -> Answers / 完整内容，作为理想生产入口。 | 优先 |
| SearchAdapter | 若不能批量拉同题 Answer，则用 Question Title / Query -> zhihu_search 召回相关经验。 | 官方降级 |
| FixtureAdapter | 本地开发与自动化测试；Fixture 必须来自合法取得的官方数据或人工录入，不伪装成线上实时结果。 | 开发专用 |
| UnauthorizedCrawler | 批量爬取知乎用户内容。 | 禁止 |

# 11. 非功能需求

| 维度 | MVP 目标 |
| --- | --- |
| 性能 | 首屏可交互 < 2s；缓存 Lens < 1.5s；冷启动分析以 15s 为目标上限，超过 0.8s 必须展示阶段进度。 |
| 稳定性 | 任何模型失败必须降级为可解释状态；不得展示半结构化脏数据或未绑定 Evidence 的字段。 |
| 可观察性 | 记录每阶段耗时、输入 source 数、有效 Experience 数、Contrast 数、三席选择原因、弃权码。 |
| 可复现性 | Golden Demo Question 使用固定 snapshot/cache，决赛演示不得依赖实时 API 波动。 |
| 安全/隐私 | 只处理公开内容中明确表达的决策条件；不生成敏感人格/阶层/心理推断。 |
| 合规 | 只使用官方开放能力与合法内容来源；遵守赛事禁止批量爬取与滥用用户数据规则。 |

# 12. 埋点与产品指标

| 事件/指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| lens_open | 点击「按我的情况看」 | 入口使用率 |
| lens_ready | 成功形成 2-4 个 Contrast Dimensions | 可用率 |
| evidence_open | 展开“为什么这么说” | 可信解释被使用程度 |
| context_submit | 提交当前条件 | 漏斗 |
| reading_slot_open | 打开 A/B/C 任一席 | 阅读集合有效性 |
| counter_slot_open_rate | B 席打开率 | 反例是否真有价值 |
| context_change | 用户修改条件 | 核心闭环使用 |
| reading_set_changed | 条件修改后集合实际变化 | 个性化机制是否有效 |
| fallback_code | 弃权 / 降级码 | 数据与模型问题定位 |

# 13. Golden Demo 验收

打开“有不错后端 Offer，要不要读研”的 Question；默认页面先呈现普通多回答状态。

点击「按我的情况看」，展示 3 个有 Evidence 的分歧条件，例如目标方向 / 当前机会 / 读研目的。

用户选择：工程开发 + 已有满意 Offer + 非研究驱动。

生成三席 Reading Set；B 席必须展示“相似处境，另一种选择”。

打开 A 或 B，点击“为什么这么说？”看到原文 Span。

将“工程开发”改成“算法/研究”；至少一席发生变化，并解释“目标方向变化后，研究训练/学历门槛成为更有区分度的条件”。

演示全过程不出现最终 Recommendation，不出现适用度百分比。

# 14. 依赖与开放问题

| 级别 | 问题 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 官方赛事 API 是否提供足够正文 / Answer 定位 / 同题 Answers？ | 开工 30 分钟数据杀手实验；未通过则 SearchAdapter 或 Pivot。 |
| P0 | 首个 Golden Demo 的真实 Question 与样本 | 数据 Gate 后立即冻结 1 个真实 Question snapshot。 |
| P0 | 正式 Demo 运行形态 | MVP 默认：独立 Web Demo，模拟 Question 结构；产品愿景仍是原生 Question Lens。 |
| P1 | 精选评论能否作为反例候选 | 数据可得再接入，不阻塞主链。 |

# 15. Ready-to-build Checklist

Product Anchor 与 Constraints 已冻结；新增需求先检查是否触碰产品不变量。

开工第一动作不是写 UI，而是执行 P0 数据 Gate 并冻结 Adapter 方案。

前后端以 AI/Data Contract 的 typed schema 为唯一接口；前端不直接消费 LLM 自由文本。

Golden Demo 使用固定合法 snapshot/cache，实时 API 只作为可选数据刷新来源。

任何“看起来更完整”的模型推断，只要没有 Evidence，就不能进入用户可见层。

36h 后主功能冻结；只允许修 Bug、补异常态、视觉与演示稳定性。

PRD 签收条件 当 M0 数据 Gate 通过且首个 Golden Question snapshot 冻结后，本 PRD 进入正式实施；若 Gate 失败，先更新 Anchor/PRD 的数据入口或产品 Pivot，再继续开发。