ZHILENS / 48H PLAYBOOK

# 知鉴 48h Build Playbook

开发作战计划、里程碑、验收与比赛交付 · v0.1

| 开发窗口 | 9/13 10:00 - 9/15 10:00 |
| --- | --- |
| 核心策略 | 先数据 Gate，再垂直切片；36h 后禁止加主功能 |
| Golden Demo | 读研 / 工作 Question · 条件改变导致 Reading Set 可解释变化 |
| 日期 | 2026-08-17 |

唯一总目标 48 小时结束时，评委必须能直接打开一个公网 Demo，在 30 秒内理解“知鉴不是 AI 总结器”，并完整走通 Evidence-backed Lens -> 3 席 Reading Set -> 条件修改闭环。

# 1. 里程碑 Gate

| Gate | 截止 | 必须看到 | 失败动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 数据 Gate | +2h | 官方 API/Skill 的真实响应；正文可用性结论；Adapter 决策 | 失败立即 SearchAdapter / Pivot，不继续美化概念 |
| M1 Vertical Slice | +12h | 1 个 Fixture/真实 snapshot：Source -> Extraction -> 1 个 Lens -> A/B/C 卡 JSON | 不做 UI 动效；先修 schema/Prompt |
| M2 End-to-End | +24h | Question mock -> Lens -> 用户条件 -> Reading Set -> Evidence 展开 | 砍 P1，确保主链可点 |
| M3 Golden Demo | +36h | 修改一个条件，Reading Set 真变化；演示稳定 | 36h 后冻结主功能 |
| M4 Submission Ready | +44h | 公网部署、缓存、异常态、文档/视频素材 | 只修 Bug 和演示 |
| M5 Final | +48h | 最终提交材料完成 | 不再改数据 schema |

# 2. 时间切片

## 0-2h：数据杀手实验

拉官方 Hackathon Skill / Search API 样本；确认正文、ID、URL、分页、精选评论、后续完整读取能力。

冻结 Adapter：QuestionAdapter / SearchAdapter / Pivot。

选择 1 个 Golden Question；保存合法 snapshot 作为演示缓存。

## 2-12h：Schema first + Vertical Slice

实现 SourceDocument、ExperienceRecord、DiscussionLens、CurrentDecisionContext、ComparisonResult、ReadingSet schema。

完成 LLM-1 Extraction 与 evidence span；先用 8-12 条样本。

实现 structured diff、候选 Contrast eligibility、三席选择最小逻辑。

输出一份纯 JSON 的端到端结果；这个阶段不追求漂亮页面。

## 12-24h：产品主链

Question mock 页面 +「按我的情况看」。

Lens Panel：2-4 个分歧条件 + “为什么这么说”。

CurrentDecisionContext 交互。

Reading Set 三席 + Same/Different/Unknown + Evidence。

原回答阅读提示与回溯。

## 24-36h：闭环与可信度

实现条件修改 -> Reading Set 重算 -> “为什么变了”。

加入 NO_RELIABLE_DIMENSION / NO_COUNTER / INSUFFICIENT_TEXT 等 Fail-closed 状态。

做缓存、日志与 Golden Demo 固定 snapshot。

跑 10-20 条人工 Gold，修 Evidence 错误优先于视觉。

## 36-44h：只允许稳定性与视觉

冻结主功能；不再加 Agent、图谱、社交、第二套核心交互。

打磨 Loading、卡片层级、Evidence 展开、条件变化动画。

添加 1-2 个备用 Question；必须复用同一 Pipeline。

部署公网；断网/限流/接口异常时 Golden snapshot 可稳定回放。

## 44-48h：提交与路演

录演示视频、准备产品说明计划书、README、代码仓库说明。

完整跑 3 次 3 分钟 Demo；确保不依赖临时账号状态。

最后只修阻断 Bug，不升级依赖、不换模型、不改 schema。

# 3. P0 / P1 / 禁止做

| 级别 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 必须 | 官方/Fixture Adapter；Evidence extraction；Contrast 2-4；用户条件；三席 Reading Set；原文 Evidence；条件修改闭环；Fail-closed；缓存；公网部署。 |
| P1 有余力 | 精选评论反例；第二/第三 Question；Debug 面板；基础埋点；更细腻的变化解释。 |
| 禁止 | Chat、长期画像、Agent 人格、Agent Debate、大图谱、自动社交、复杂向量/图数据库、选择胜率、适用度百分比、全列表重排。 |

# 4. 推荐工程分层

web/ Question mock + Lens UI + Reading Set api/ orchestration endpoints adapters/ official_search / question / fixture schemas/ pydantic/zod contracts pipeline/extract/ LLM-1 + evidence validator pipeline/contrast/ normalize + eligibility + pairwise aggregate pipeline/compare/ deterministic Same/Diff/Unknown pipeline/retrieve/ A/B/C role-based retrieval pipeline/render/ closed-world LLM-3 / templates cache/ source/extract/lens/reading eval/ fixtures + gold labels + metrics

实现建议 Embedding 只用于 Recall；一次 Question 20-30 条候选时，不上向量数据库/图数据库。先用普通缓存 + JSON/SQLite/Postgres 即可。

# 5. 团队并行方式

| Track | 职责 | 合流点 |
| --- | --- | --- |
| Data/AI | Adapter、Extraction、Contrast、Eval | 每 2-3h 输出稳定 JSON fixture 给前端 |
| Backend | Schema、缓存、API orchestration、错误码 | 保证同一 contract，不让前端直连 LLM |
| Frontend/Product | Question mock、Lens Panel、Reading Set、Evidence、状态机 | 只消费 RenderPacket / typed API |
| Demo/QA | Golden 数据、手工 Gold、回归、3 分钟演示 | 36h 后成为优先级最高 Track |

若单人开发：按 Data Gate -> Schema/Pipeline -> UI -> QA 顺序执行，不并行追 P1。

# 6. Golden Demo 3 分钟结构

| 时间 | 动作 | 评委应理解 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | 打开多回答 Question；指出“100 个回答不该只剩一个 AI 答案”。 | 问题是真实的平台阅读成本。 |
| 0:20-0:50 | 点击「按我的情况看」；出现 3 个分歧条件并展开一条 Evidence。 | AI 在恢复分歧结构，不是总结。 |
| 0:50-1:20 | 选择工程岗 / 有 Offer / 非研究驱动。 | 只问当前讨论真正需要的条件。 |
| 1:20-2:00 | 出现 A/B/C 三席；重点展示 B“相似处境，另一种选择”。 | 不是过滤泡，不给最终建议。 |
| 2:00-2:25 | 打开一张卡，“为什么这么说？”回到原文。 | Every inference has provenance。 |
| 2:25-2:50 | 把工程岗改为算法/研究；Reading Set 变化。 | 条件变了，值得参考的经验也变了。 |
| 2:50-3:00 | 收束：人负责经历，AI 负责结构，用户负责判断。 | 平台价值与 AI 边界清楚。 |

# 7. 最终提交检查

可运行公网链接；匿名/测试登录路径明确。

产品说明计划书：场景价值、知乎契合、技术机制、数据与 Evidence、48h 实现。

演示视频：Golden Demo 90-180 秒，无依赖口头补充的隐性步骤。

代码仓库：README、架构图、运行方式、环境变量示例、Fixture 与 Eval 目录。

赛事合规：不含未授权抓取、未授权 IP/素材、隐私推断。

提交前冻结版本并保存一份可离线复现的 Golden snapshot。

44h Freeze Line 44 小时后禁止：升级依赖、换主模型、改 schema、重构核心 Pipeline、增加新入口。只修 P0 Bug、部署、文案、视觉和路演稳定性。

## 7.1 提交前 15 分钟回归

无缓存启动一次；有缓存启动一次；限流/断网降级一次。

Golden Demo 连跑 3 次，时间均 < 3 分钟，且 Evidence 展开不失败。

检查所有用户可见文案：无“推荐你选择”“匹配度”“成功率”“决定因素”。

检查仓库与部署环境：无密钥、无未授权数据、无测试个人信息。